Храм святителя Николая Чудотворца г. Хабаровска

Ф-л Дальневосточный ПАО Банка "ФК Открытие"

Расчетный счет № 407 038 109 082 800 000 83

Корреспондентский счет № 301 018 109 0813 000 0704

БИК 040813704

ИНН 2721234295

Назначение платежа: "Добровольное пожертвование на строительство храма, без НДС"

Сбербанк 4276 7013 0867 0035

ВТБ 4893 4704 6285 6631

Альфа-Банк 5559 4928 1543 0551

PayPal: ierey@me.com

Настоятель: священник Андрей Александрович Долгополов

+7 914 213 08 20

Казначей: Наталья Анатольевна Шульга

+7 914 549 36 84‬

|  |
| --- |
| **ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЦАРЬГРАД** |
| **СМЕТА НА СОЗДАНИЕ РОСПИСИ В ХРАМЕ СВТ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В г.ХАБАРОВСК** |
|  |  |  | количество | Цена  | стоимость | аванс |
| 1 | Эскиз  | развертки |  |  | 100.000 | 50.000 |
|  | визуализация |  |
|  |
| 2 | Леса для наклейки холстов | Туры 6м | 2шт |  | Предоставляются заказчиком  |  |
| Площадка между турами |  |  |
| Освещение  |  |  |
| 3 | ЖИВОПИСНЫЕ РАБОТЫ | Орнамент  | 15 м2 | 10.000р/м2 | 150.000 |  |
| Обычная живопись  | 18.5 м2 | 15.000р/м2 | 277.500 |
| Мелкомасштабная живопись  | 60 м2 | 20.000 р/м2 | 1200.000 |
| 4 | МОНТАЖ РОСПИСЕЙ  |  | 93,5 | 4000р/м2 | 374.000 |
| *Итого работы по росписи* | 2.001.500 |
| ***ИТОГО РАБОТЫ ПО РОСПИСИ СО СКИДКОЙ 5%*** | **1.900.000** |
| 5 | КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ | Транспорт  | 4 человека+холсты |  | Согласовываются и оплачиваются заказчиком |  |
| Жильё  | *1 месяц* |  | Предоставляются заказчиком |  |
| Питание в обед  | 2 человека 25 дней |  | Предоставляются заказчиком |  |
| 1 человек 10дней |  |

|  |
| --- |
| **ГРАФИК РАБОТ И ВЫПЛАТ** |
|  | месяцы |  |  |  |
|  | 23 апреля | Завершение и приёмка эскизных работ  | Оплата эскиза | 50.000 |
|  | 26 Апреля  | Закупка холста | аванс | 400.000 |
|  | Май  | Работа над подготовительным рисунком | аванс | 300.000 |
|  | Июнь  | Работа над росписью | аванс | 300.000 |
|  | Июль  | Работа над росписью | аванс | 300.000 |
|  | Август  | Работа над росписью | аванс | 300.000 |
|  | Сентябрь  | Монтаж холстов на объекте | Оплата работы | 300.000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |